PLAN WEBSITE KARANG TARUNA BINTAMA

One Page • HTML + CSS + JavaScript

Arah utama: website profil digital Karang Taruna Bintama yang sederhana, modern, responsive, dan seluruh informasi berada dalam satu halaman panjang. Navigasi hanya meng-scroll ke bagian yang dituju, tanpa banyak halaman terpisah.

# 1. Konsep Struktur Satu Halaman

| Urutan | Section | Isi utama | Interaksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Navbar / Header | Logo Bintama, nama organisasi, menu anchor: Profil, Struktur, Visi Misi, Kontak | Sticky navbar + smooth scroll |
| 02 | Hero | Nama Karang Taruna Bintama, tagline singkat, tombol “Kenal Bintama” | Tombol scroll ke Profil |
| 03 | Profil Bintama | Deskripsi singkat sejarah/profil, lokasi, fokus kegiatan, foto utama | Reveal animation sederhana |
| 04 | Struktur Organisasi | Bagan Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, seksi/anggota sesuai data asli | Card hover / detail ringkas |
| 05 | Visi & Misi | 1 kartu Visi + beberapa poin Misi | Animasi masuk saat section terlihat |
| 06 | Footer / Kontak | Alamat, email, Instagram/Facebook/WhatsApp (sesuai yang tersedia), copyright | Link eksternal + icon |

# 2. Arah Visual

Warna utama: biru + putih, mengikuti identitas logo Kartar Bintama. Biru dapat dibuat sebagai primary color, putih sebagai background, dengan abu-abu muda sebagai pembatas/secondary background.

Gaya: clean, modern, tidak terlalu ramai, banyak white space, tipografi tegas, foto/ilustrasi besar pada titik penting.

Referensi: struktur visual website ardhiannnnn.github.io yang memakai konsep portfolio one-page: hero → about → content/projects → contact. Untuk Kartar, pola ini diterapkan ulang menjadi profil → struktur → visi misi → kontak. cite tidak dimasukkan ke dokumen; sumber referensi: https://ardhiannnnn.github.io/ .

# 3. Rancangan Isi Tiap Section

## Hero

Logo kecil / badge organisasi, judul “Karang Taruna Bintama”, tagline seperti “Bergerak Bersama, Berkarya untuk Desa”, CTA “Tentang Bintama”.

## Profil

Foto kegiatan/lingkungan Bintama + paragraf profil. Data yang perlu disiapkan: nama lengkap organisasi, desa/kecamatan, tahun berdiri (jika ingin dicantumkan), fokus/kegiatan utama.

## Struktur

Tampilkan hierarki secara visual. Prioritas desktop: Ketua → Wakil → Sekretaris/Bendahara → bidang/seksi. Mobile: ubah menjadi card bertingkat agar tidak sempit.

## Visi Misi

Visi dibuat sebagai statement besar. Misi dibuat sebagai daftar 3–6 poin supaya mudah dibaca.

## Footer

Nama organisasi, alamat, email, sosial media, dan copyright. Bisa diberi satu CTA “Hubungi Kami”.

# 4. JavaScript: Interaksi yang Dipakai

| Fitur | Keterangan |
| --- | --- |
| Smooth scroll | Menu navbar mengarahkan ke section tanpa pindah halaman. |
| Navbar mobile | Hamburger menu buka/tutup saat layar kecil. |
| Scroll reveal | Section/card muncul dengan animasi ringan saat masuk viewport. |
| Active menu | Menu yang sedang aktif berubah tampilan berdasarkan section yang terlihat. |
| Back to top | Tombol kecil muncul setelah user scroll cukup jauh. |
| Opsional | Modal detail anggota organisasi atau galeri foto jika nanti dibutuhkan. Jangan dimasukkan di versi awal bila membuat halaman terlalu ramai. |

# 5. Struktur Folder

Versi awal dibuat sesederhana mungkin:

kartar-bintama/

├── index.html

├── css/

│   └── style.css

├── js/

│   └── script.js

└── assets/

├── logo/

├── images/

└── icons/

# 6. Prinsip Teknis

HTML semantik: header, nav, main, section, footer.

CSS native tanpa framework agar ringan dan mudah dipelajari/diedit.

JavaScript vanilla untuk interaksi; tidak perlu backend/database pada versi pertama.

Responsive: desktop, tablet, dan mobile; fokus utama pengalaman mobile yang nyaman.

Asset gambar dikompres dan ukuran dibatasi agar GitHub Pages tetap cepat.

# 7. Tahap Pengerjaan

| Tahap | Fokus | Output |
| --- | --- | --- |
| Tahap 1 | Tetapkan isi & identitas | Nama, logo, warna, profil, struktur pengurus, visi-misi, kontak. |
| Tahap 2 | Buat skeleton HTML | Semua section berada di index.html. |
| Tahap 3 | Bangun desain CSS | Layout, warna, typography, card, responsive, navbar sticky. |
| Tahap 4 | Tambah JavaScript | Smooth scroll, mobile menu, reveal, active nav, back to top. |
| Tahap 5 | Isi asset final | Logo, foto kegiatan, icon sosial media. |
| Tahap 6 | Testing & publish | Cek mobile/desktop, link sosial media, lalu deploy ke GitHub Pages. |

# 8. Checklist Koreksi Sebelum Coding

☐ Nama dan slogan/tagline Bintama sudah final.

☐ Logo Kartar tersedia dalam PNG transparan / SVG bila ada.

☐ Warna biru utama mengikuti logo.

☐ Isi profil Bintama sudah siap.

☐ Susunan struktur organisasi sudah final.

☐ Visi dan misi sudah final.

☐ Alamat, email, dan akun sosial media sudah siap.

☐ Foto utama/kegiatan yang boleh dipublikasikan sudah dipilih.

☐ Tidak perlu halaman About/Contact terpisah; semuanya tetap dalam satu index.html.